| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Αρ. Μελέτης : 06/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» Ενδ. Προϋπολ/μός: 36.958,20€ CPV: 90722300-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την άμεση μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης δασικών – αγροτικών δρόμων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, για ανάγκες πυροπροστασίας.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δρόμους πέριξ οικισμών για ανάγκες πυροπροστασίας (διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων της πυροσβεστικής για ανάγκες πυροπροστασίας.

H Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν δύναται να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες για το σύνολο του οδικού δικτύου επειδή δεν διαθέτει επάρκεια σε απαιτούμενα μηχανήματα και σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα για την αντιπυρική προστασία .Επομένως προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα, οι εργασίες θα ανατεθούν σε ιδιώτη εργολάβο.

Οι  ωριαίες τιμές  έχουν προσδιοριστεί με αυτές που αναγράφονται  στην υπ` αριθμ 48/10-12-2024  Πρακτικό   Περιφερειακής  Επιτροπής της Π.Ε. Ευβοίας (ΑΔΑ 6Ε1Ξ7ΛΗ-ΣΦ5).

Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) -  τέλη χρήσης μηχανήματος και άδειες οδήγησης των χειριστών.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 36.958,20€  ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α.90.01-6262.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» σχετικής  πίστωσης του οικονομικού έτους 2025.

Ψαχνά,14-04-2025

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. ΠΕ5 με βαθμό Α’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Αρ. Μελέτης : 06/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» Ενδ. Προϋπολ/μός: 36.958,20€ CPV: 90722300-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την επείγουσα ανάγκη για  άμεση μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης δασικών – αγροτικών δρόμων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, για ανάγκες πυροπροστασίας.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δρόμους πέριξ οικισμών για ανάγκες πυροπροστασίας (διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων της πυροσβεστικής για ανάγκες πυροπροστασίας

Οι  ωριαίες τιμές  έχουν προσδιοριστεί με αυτές που αναγράφονται  στην υπ` αριθμ . 48/10-12-2024  Πρακτικό   Περιφερειακής  Επιτροπής της Π.Ε. Ευβοίας (ΑΔΑ 6Ε1Ξ7ΛΗ-ΣΦ5).

Οι προς καθαρισμό δρόμοι έχουν προσδιοριστεί βάσει των :

Το με αρ. πρωτ. 5325/07-04-2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου.

Το με αρ. πρωτ.140790/11-04-2025  έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας.

Και είναι οι εξής:

Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

| Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84 |  | ΕΓΣΑ 87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Ψ |
| Τ.Κ. ΑΤΤΑΛΗΣ Νο1 | ΑΠΟ | 476983,00 | 4273569,00 |
|  | ΕΩΣ | 477257,00 | 4273596,00 |
| Τ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ Νο1 | ΑΠΟ | 466522,00 | 4269250,00 |
|  | ΕΩΣ | 465896,00 | 4270186,00 |
| Τ.Κ. ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Νο1 | ΑΠΟ | 457740,00 | 4274391,00 |
|  | ΕΩΣ | 456949,00 | 4275396,00 |
| Τ.Κ. ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Νο2 | ΑΠΟ | 456656,00 | 4275234,00 |
|  | ΕΩΣ | 456003,00 | 4275556,00 |
| Τ.Κ. ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Νο3 | ΑΠΟ | 457266,00 | 4271983,00 |
|  | ΕΩΣ | 458385,00 | 4273402,00 |
| Τ.Κ. ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Νο4 | ΑΠΟ | 427076,00 | 4274545,00 |
|  | ΕΩΣ | 457388,00 | 4274471,00 |
| Τ.Κ. ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Νο5 | ΑΠΟ | 458385,00 | 4270420,00 |
|  | ΕΩΣ | 458614,00 | 4271497,00 |
| Τ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Νο1 | ΑΠΟ | 460585,00 | 4271476,00 |
|  | ΕΩΣ | 460347,00 | 4271447,00 |
| Τ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Νο2 | ΑΠΟ | 4759753,00 | 4271550,00 |
|  | ΕΩΣ | 459201,00 | 4211802,00 |
| Τ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Νο3 | ΑΠΟ | 461533,00 | 4270933,00 |
|  | ΕΩΣ | 462558,00 | 4271081,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Νο4 | ΑΠΟ | 477190,00 | 4285731,00 |
|  | ΕΩΣ | 477743,00 | 4286099,00 |
| Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 467339,00 | 4274777,00 |
|  | ΕΩΣ | 467468,00 | 4275122,00 |
| Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 467353,00 | 4275101,00 |
|  | ΕΩΣ | 467247,00 | 4275099,00 |
| Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Νο3 | ΑΠΟ | 467828,00 | 4274053,00 |
|  | ΕΩΣ | 467332,00 | 4273833,00 |
| Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Νο4 | ΑΠΟ | 467439,00 | 4275123,00 |
|  | ΕΩΣ | 466891,00 | 4275388,00 |
| Τ.Κ. ΠΑΓΩΝΤΑ Νο.1 | ΑΠΟ | 463758,00 | 4282588,00 |
|  | ΕΩΣ | 463976,00 | 4282597,00 |
| Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νο.1 | ΑΠΟ | 474986,00 | 4270405,00 |
|  | ΕΩΣ | 475085,00 | 4270153,00 |
| Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νο.2 | ΑΠΟ | 474581,00 | 4270847,00 |
|  | ΕΩΣ | 475376,00 | 4271701,00 |
| Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νο.3 | ΑΠΟ | 473463,00 | 4268339,00 |
|  | ΕΩΣ | 474345,00 | 4268986,00 |
| Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νο.4 | ΑΠΟ | 474597,00 | 4270743,00 |
|  | ΕΩΣ | 474573,00 | 4271167,00 |
| Τ.Κ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νο.5 | ΑΠΟ | 474460,00 | 4270387,00 |
|  | ΕΩΣ | 473528,00 | 4271692,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.1 | ΑΠΟ | 464489,00 | 4271521,00 |
|  | ΕΩΣ | 464312,00 | 4271707,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.2 | ΑΠΟ | 464889,00 | 4270836,00 |
|  | ΕΩΣ | 464365,00 | 4270739,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.3 | ΑΠΟ | 464160,00 | 4269272,00 |
|  | ΕΩΣ | 463330,00 | 4270793,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.4 | ΑΠΟ | 467299,00 | 4268949,00 |
|  | ΕΩΣ | 466628,00 | 4268807,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.5 | ΑΠΟ | 466913,00 | 4267434,00 |
|  | ΕΩΣ | 467340,00 | 4267430,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.6 | ΑΠΟ | 467631,00 | 4266632,00 |
|  | ΕΩΣ | 467166,00 | 4266658,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.7 | ΑΠΟ | 466297,00 | 4267452,00 |
|  | ΕΩΣ | 466646,00 | 4268139,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Νο.8 | ΑΠΟ | 466185,00 | 4266803,00 |
|  | ΕΩΣ | 466417,00 | 4267303,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 464669,00 | 4273566,00 |
|  | ΕΩΣ | 466156,00 | 4275563,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 466003,00 | 4274449,00 |
|  | ΕΩΣ | 466173,00 | 4275487,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο3 | ΑΠΟ | 465653,00 | 4276502,00 |
|  | ΕΩΣ | 465487,00 | 4276102,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο4 | ΑΠΟ | 465878,00 | 4275774,00 |
|  | ΕΩΣ | 465930,00 | 4276004,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο5 | ΑΠΟ | 465936,00 | 4275804,00 |
|  | ΕΩΣ | 466095,00 | 4275593,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο6 | ΑΠΟ | 466533,00 | 4276083,00 |
|  | ΕΩΣ | 466739,00 | 4276007,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο7 | ΑΠΟ | 465950,00 | 4276327,00 |
|  | ΕΩΣ | 466119,00 | 4276270,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Νο8 | ΑΠΟ | 465919,00 | 4276382,00 |
|  | ΕΩΣ | 465699,00 | 4276749,00 |
| Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Νο.1 | ΑΠΟ | 465251,00 | 4274412,00 |
|  | ΕΩΣ | 465150,000 | 4273987,00 |
| Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Νο.2 | ΑΠΟ | 465072,00 | 4275204,00 |
|  | ΕΩΣ | 465214,00 | 4274838,00 |
| Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Νο.3 | ΑΠΟ | 464856,00 | 4275219,00 |
|  | ΕΩΣ | 464860,00 | 4275220,00 |
| Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Νο.4 | ΑΠΟ | 464447,00 | 4275375,00 |
|  | ΕΩΣ | 464445,00 | 4275377,00 |

Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ

| Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84 |  | ΕΓΣΑ 87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Ψ |
| Τ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 482807,00 | 4260098,00 |
|  | ΕΩΣ | 483387,00 | 4260129,00 |
| Τ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 483271,00 | 4260460,00 |
|  | ΕΩΣ | 483569,00 | 4259791,00 |
| Τ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Νο3 | ΑΠΟ | 483473,00 | 4260637,00 |
|  | ΕΩΣ | 483495,00 | 4259897,00 |
| Τ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Νο4 | ΑΠΟ | 483061,00 | 4260323,00 |
|  | ΕΩΣ | 483122,00 | 4260061,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΜΠΙΩΝ Νο1 | ΑΠΟ | 486385,00 | 4267710,00 |
|  | ΕΩΣ | 486854,00 | 4267286,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΜΠΙΩΝ Νο2 | ΑΠΟ | 483953,00 | 4264639,00 |
|  | ΕΩΣ | 486930,00 | 4267061,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΜΠΙΩΝ Νο3 | ΑΠΟ | 487140,00 | 4265280,00 |
|  | ΕΩΣ | 487221,00 | 4266693,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΜΠΙΩΝ Νο4 | ΑΠΟ | 487091,00 | 4266959,00 |
|  | ΕΩΣ | 484646,00 | 4265347,00 |
| Τ.Κ. ΚΑΜΠΙΩΝ Νο5 | ΑΠΟ | 485664,00 | 4267405,00 |
|  | ΕΩΣ | 485751,00 | 4267187,00 |
| Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 480341,00 | 4262237,00 |
|  | ΕΩΣ | 480636,00 | 4261735,00 |
| Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 479693,00 | 4262495,00 |
|  | ΕΩΣ | 479263,00 | 4262706,00 |
| Τ.Κ. ΜΙΣΤΡΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 486771,00 | 4263834,00 |
|  | ΕΩΣ | 486639,00 | 4264505,00 |
| Τ.Κ. ΜΙΣΤΡΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 486122,00 | 4265369,00 |
|  | ΕΩΣ | 485591,00 | 4264151,00 |
| Τ.Κ. ΜΙΣΤΡΟΥ Νο3 | ΑΠΟ | 486179,00 | 4263557,00 |
|  | ΕΩΣ | 486318,00 | 4263299,00 |
| Τ.Κ. ΜΙΣΤΡΟΥ Νο4 | ΑΠΟ | 487155,00 | 4266844,00 |
|  | ΕΩΣ | 486122,00 | 4265368,00 |
| Τ.Κ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ Νο1 | ΑΠΟ | 480895,00 | 4266344,00 |
|  | ΕΩΣ | 480837,00 | 4266767,00 |
| Τ.Κ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ Νο2 | ΑΠΟ | 481462,00 | 4266663,00 |
|  | ΕΩΣ | 481597,00 | 4266887,00 |
| Τ.Κ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ Νο3 | ΑΠΟ | 482745,00 | 4265580,00 |
|  | ΕΩΣ | 482143,00 | 4266120,00 |
| Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ Νο1 | ΑΠΟ | 482375,00 | 4270054,00 |
|  | ΕΩΣ | 482340,00 | 4270904,00 |
| Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ Νο2 | ΑΠΟ | 483331,00 | 4270847,00 |
|  | ΕΩΣ | 482516,00 | 4270014,00 |
| Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ Νο3 | ΑΠΟ | 481401,00 | 4269715,00 |
|  | ΕΩΣ | 480307,00 | 4269078,00 |
| Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ Νο4 | ΑΠΟ | 483122,00 | 4269430,00 |
|  | ΕΩΣ | 482539,00 | 4269742,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο1 | ΑΠΟ | 480715,00 | 4272037,00 |
|  | ΕΩΣ | 481462,00 | 4272645,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο2 | ΑΠΟ | 479992,00 | 4272261,00 |
|  | ΕΩΣ | 480335,00 | 4272608,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο3 | ΑΠΟ | 480738,00 | 4271892,00 |
|  | ΕΩΣ | 481512,00 | 4271748,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο4 | ΑΠΟ | 480740,00 | 4271899,00 |
|  | ΕΩΣ | 481636,00 | 4272279,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο5 | ΑΠΟ | 479948,00 | 4272905,00 |
|  | ΕΩΣ | 479754,00 | 4273324,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο6 | ΑΠΟ | 479864,00 | 4272439,00 |
|  | ΕΩΣ | 479871,00 | 4272898,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νο7 | ΑΠΟ | 481948,00 | 4272921,00 |
|  | ΕΩΣ | 482320,00 | 4272677,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΚΑΘΕΝΩΝ Νο1 | ΑΠΟ | 480009,00 | 4268456,00 |
|  | ΕΩΣ | 479299,00 | 4266083,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΚΑΘΕΝΩΝ Νο2 | ΑΠΟ | 480272,00 | 4269469,00 |
|  | ΕΩΣ | 480634,00 | 4270446,00 |
| Τ.Κ. ΑΓ. ΚΑΘΕΝΩΝ Νο3 | ΑΠΟ | 480615,00 | 4268075,00 |
|  | ΕΩΣ | 480578,00 | 4268638,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ Νο.1 | ΑΠΟ | 485111,00 | 4268523,00 |
|  | ΕΩΣ | 485010,00 | 4268020,00 |
| Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ Νο.2 | ΑΠΟ | 484085,00 | 4268042,00 |
|  | ΕΩΣ | 483582,00 | 4267804,00 |

Συγκεκριμένα αφορά την χρήση μηχανημάτων ιδιωτών εργολάβων βάσει του παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. | Ποσότ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ (GRADER) | ΩΡΕΣ | 240 |
| 2 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 181 ΗΡ | ΩΡΕΣ | 237 |

Οι  ωριαίες τιμές  έχουν προσδιοριστεί ως ίσες με αυτές που αναγράφονται  στην υπ` αριθμ . 48/10-12-2024  Πρακτικό   Περιφερειακής  Επιτροπής της Π.Ε. Ευβοίας (ΑΔΑ 6Ε1Ξ7ΛΗ-ΣΦ5).

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις.

Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται:

- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω

- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω

Οι εντολές κίνησης καθώς  και η  παρακολούθηση  των εργασιών  των μηχανημάτων έργων θα δίδονται από τον Δήμαρχο κο Γ. Ψαθά

Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να διενεργούνται με  κατάλληλο και έντεχνο τρόπο χωρίς να προκαλούνται φθορές στο οδόστρωμα των οδών ή άλλες ζημιές.

Ψαχνά, 14-04-2024

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. ΠΕ5 με βαθμό Α’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ |
| --- | --- |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: |  |  |  |  |
|  |  | «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΩΝ» |  |  |  |  |
|  |  | CPV: 90620000-9 |  |  |  |  |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. | Ποσότ. | Τ.Μ. | Δαπάνη (ΕΥΡΩ) |  |
|  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη |  |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ (GRADER) | ΩΡΕΣ | 240 | 60 | 14400 |  |
| 2 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΗΡ ΕΩΣ 181 ΗΡ | ΩΡΕΣ | 237 | 65 | 15405 |  |
|  |  |  |  | Σύνολο: | 29805,00 |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |  |  | 7153,20 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  | 36958,20 |  |
|  |  |  |  | Ψαχνά, 14-04-2025 |  |  |
|  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  | ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |  |  | Ο |  |  |
|  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |  |
|  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ |  |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ |  |  |
|  | ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. |  |  |  |  |  |
|  | ΠΕ5/ A’ |  |  |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Αρ. Μελέτης : 06/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» Ενδ. Προϋπολ/μός: 36.958,20€ CPV: 90722300-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1Ο  Αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα μελέτη αφορά την άμεση μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης δασικών – αγροτικών δρόμων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, για ανάγκες πυροπροστασίας.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δρόμους πέριξ οικισμών για ανάγκες πυροπροστασίας (διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων της πυροσβεστικής για ανάγκες πυροπροστασίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)

- Την οδηγία της Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4972/2022 άρθρο 158-160 και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ 2.

- Το με αρ. πρωτ. 5325/07-04-2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου.

- Το με αρ. πρωτ. 140790/11-04-2025  έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας.

- Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2025 με τον Κ.Α.90.01-6262.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»

- Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την εν λόγω εργασία.

ΑΡΘΡΟ  3ο  Διάρκεια

Η διάρκεια ορίζεται   έως τις 31-12-2025

ΑΡΘΡΟ 4ο Αμοιβή

Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται από τον προϋπολογισμό της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως ωριαίο μίσθωμα.

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος καταβολής αμοιβής

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την ολοκλήρωση  των εργασιών και την παρακολούθηση και καλή  εκτέλεση των εργασιών   από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κ.λ.π.).

Οι εντολές κίνησης καθώς  και η  παρακολούθηση  των εργασιών  των μηχανημάτων έργων θα δίδονται  από τον Δήμαρχο κο Γ. Ψαθά.

ΑΡΘΡΟ 6ο   Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, να καταβάλει στο ανάδοχο  την ανάλογη αμοιβή.

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς το γραφείο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον ανάδοχο , ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ψαχνά 14-04-2025

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. ΠΕ5 με βαθμό Α’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ |
| --- | --- |